基于SpringBoot与大模型API的考勤异常检测与预警系统设计与实现

1课题来源及背景

1.1课题来源

当下数字化转型深度渗透企业管理全流程，人力资源智能化管理成为中小企业提质增效的核心需求，而传统考勤模式存在的代打卡甄别难、异常响应滞后、数据统计繁琐、管理成本高等痛点，已难以适配企业高效办公的发展节奏。同时，大模型技术的快速迭代与SpringBoot、Vue3等轻量级开发框架的普及，为考勤系统的智能化升级提供了技术支撑。基于此现实背景，本课题聚焦中小企业考勤管理的实际痛点，开展考勤异常检测与预警系统的研究与开发，旨在为企业提供低成本、高可用的数字化考勤解决方案，属于计算机科学与技术、软件工程领域的应用型研究，兼具显著的工程实践价值与技术创新意义。

1.2课题背景

在企业数字化转型的浪潮下，人力资源管理的智能化水平成为企业核心竞争力的重要组成部分。考勤管理作为人力资源管理的基础环节，直接关系到企业的工作效率与规范化运营。传统考勤模式多依赖人工统计、指纹打卡等方式，不仅存在代打卡甄别难、异常行为响应滞后、数据统计繁琐等问题，还导致管理成本居高不下，严重制约了中小企业的管理效率提升。

随着人工智能技术的快速发展，大模型凭借其强大的语义理解与模式识别能力，为解决复杂场景下的智能决策问题提供了新的技术路径。而SpringBoot、Vue3等轻量级开发框架的成熟与普及，大幅降低了企业级应用的开发与部署门槛，为轻量化系统的构建提供了坚实支撑。在此技术背景下，将大模型API与轻量级框架相结合，开发适配中小企业需求的智能考勤异常检测与预警系统，成为破解传统考勤痛点、推动考勤管理数字化升级的必然选择，具有重要的现实应用价值。

2研究目的和意义

2.1研究的目的

本研究以解决中小型企业考勤管理实际痛点为核心目标，融合SpringBoot后端框架与大模型API能力，设计并实现一套低成本、高可用、轻量化的考勤异常检测与预警系统。通过大模型与规则引擎的协同检测，实现代打卡、迟到早退等考勤异常行为的精准识别，同时满足系统轻量化部署、高稳定性、数据安全性的要求，覆盖用户管理、人脸打卡、异常检测、风险预警、考勤统计全流程业务需求。为中小企业提供低成本、易部署的智能化考勤管理解决方案。

2.2研究的意义

2.2.1理论意义

本研究深入探索大模型与规则引擎协同在考勤异常检测场景的应用机制，优化考勤垂直场景的Prompt工程设计方案，完善SpringBoot+Vue3轻量级架构在中小企业管理系统中的落地实践，丰富了大模型技术在企业办公管理领域的应用研究成果，为同类智能考勤系统的开发提供了技术参考与理论支撑，同时为轻量级企业级应用的架构设计与技术融合提供了新的思路。

2.2.2实践意义

本研究开发的考勤异常检测与预警系统，可有效解决传统考勤模式的核心痛点，实现考勤管理的智能化、自动化与数字化，显著提升中小企业人力资源管理效率，降低人工统计与异常审核的管理成本。系统支持在普通Windows办公电脑上轻量化部署，无需专用考勤硬件设备，大幅降低了中小企业的使用与维护成本，适配其实际管理需求。同时，系统采用数据加密存储与分级权限控制，保障员工人脸信息、考勤数据的安全性，为中小企业数字化管理建设提供了可落地的解决方案。

3国内外研究现状和课题主攻方向

3.1国内外研究现状及发展趋势

3.1.1国内研究现状

国内考勤系统相关研究已完成从传统指纹、刷卡打卡模式向人脸识别智能化模式的转型，现阶段研究重点集中在人脸识别技术在考勤场景的技术落地与优化上，通过特征提取算法改进、多识别技术融合等方式，提升考勤场景下人脸匹配的精准度，解决了传统打卡模式中代刷、识别效率低等基础问题。

随着大模型技术的快速发展，国内相关研究开始探索大模型与办公管理系统的融合应用，验证了大模型在智能决策、语义识别等方面的技术优势，为考勤系统的智能化升级提供了新的技术思路。在开发架构方面，SpringBoot+Vue3的前后端分离架构已成为企业级应用开发的主流选择，凭借其轻量化、高可扩展性的特点，被广泛应用于各类考勤管理系统的开发中。但目前国内研究中，大模型与人脸识别技术结合应用于企业考勤异常检测的相关探索仍处于起步阶段，多数智能化考勤系统仍单一依赖规则引擎实现异常判定，仅能识别迟到早退等有明确判定标准的基础异常，对代打卡、多设备打卡等复杂异常的识别精度不足，同时部分系统的开发与部署成本较高，难以适配中小型企业的实际考勤管理需求。

3.1.2国外研究现状

国外对于考勤系统的研究，更注重计算机视觉与机器学习技术的深度融合，通过优化人脸识别算法、结合设计科学方法实现计算机视觉技术在人力资源考勤自动化场景的落地，有效提升了人脸匹配的准确率与考勤流程的智能化水平，部分研究还将大模型与视觉基础模型结合，实现了特定场景下的人脸检索，为大模型与人脸识别技术融合应用于考勤系统提供了重要技术参考。

在系统开发与部署层面，国外研究侧重高并发、轻量化的技术实现，分布式缓存、微服务等技术的应用体系较为成熟，相关优化方案为提升考勤系统的查询性能、运行稳定性提供了有效解决思路。但国外相关研究成果多面向大型企业或海外应用场景，系统功能设计复杂，部署与维护成本偏高，与国内中小型企业的考勤管理需求匹配度较低，同时针对中文场景的大模型Prompt工程优化研究较为欠缺，难以直接适配国内企业的实际应用场景。

3.1.3发展趋势与学术动态

- 智能化升级：考勤系统将从“单一人脸识别”向“人脸识别+大模型智能决策”融合发展，大模型的语义理解、模式识别能力将解决传统规则引擎对复杂异常行为判定不足的问题，成为考勤异常检测的核心技术支撑。

- 轻量化与低成本：针对中小型企业的需求，轻量化、易部署、低维护成本的考勤系统将成为开发主流，SpringBoot、Vue3等轻量级框架的应用将进一步普及，系统将摆脱对专用硬件的依赖，支持普通办公设备部署。

- 数据安全与多端适配：员工人脸信息、考勤数据的加密存储与传输将成为系统设计的核心要点，同时系统将兼顾Windows、移动端等多环境适配，满足企业灵活办公的需求。

- Prompt工程与大模型集成优化：针对垂直场景的大模型Prompt工程设计将成为研究热点，通过结构化指令、场景化示例优化，提升大模型在考勤异常识别中的精度与效率，实现大模型与业务系统的轻量化集成。

3.2课题研究的主攻方向

本课题以中小型企业考勤管理的实际需求为导向，将研究主攻方向聚焦于以下几方面：

- 攻克大模型与规则引擎协同的异常检测技术，实现基础异常的快速判定与复杂异常的精准识别，提升考勤异常检测的效率与精度。

- 优化考勤场景的Prompt工程设计，实现大模型与考勤系统的轻量化、高准确率集成，降低API调用成本与网络依赖。

- 构建适配中小企业的轻量级系统架构，基于SpringBoot+Vue3实现系统的低成本开发与部署，摆脱专用硬件依赖。

- 实现人脸识别与大模型技术的深度融合，从源头规避代打卡问题，同时提升复杂异常场景的识别能力。

- 保障系统数据安全性与运行稳定性，通过数据加密存储、分级权限控制与性能优化，满足中小企业的实际使用要求。

4主要研究和设计内容

4.1课题研究的主要内容

- 考勤管理场景需求调研与分析：系统梳理中小型企业考勤全业务流程，涵盖员工打卡、记录归档、异常判定、预警通知、数据统计等关键节点，明确管理员、员工双角色的核心诉求与权限边界，从功能、性能、安全性、易用性等方面制定系统需求规格，形成结构化的需求规格说明书。

- 大模型与规则引擎协同检测机制研究：研究规则引擎在基础考勤异常判定中的应用逻辑，设计大模型在复杂异常识别中的调用策略，优化二者的协同交互机制，实现“基础异常快速判定、复杂异常智能识别”的检测效果，同时开展考勤场景的Prompt工程优化研究，提升大模型的响应精度与速度。

- 轻量级系统架构与技术选型研究：基于前后端分离思想，构建“前端展示层、后端服务层、数据存储层、大模型集成层”四层轻量级架构，对比分析各类技术组件的适配性，完成前端、后端、数据存储、人脸识别、大模型集成等核心技术的选型，保障系统的低成本、易部署与高可扩展性。

- 系统性能优化与数据安全研究：研究MySQL数据库索引优化、Redis缓存策略优化的方法，提升系统数据查询与处理效率。探索大模型API请求批量处理、缓存的技术方案，降低API调用成本与响应延迟。研究敏感数据加密存储与分级权限控制的实现方式，保障员工人脸信息、考勤数据的安全性。

- 轻量化异常检测模型封装研究：整合大模型API调用逻辑、Prompt优化策略、人脸匹配算法与规则引擎检测逻辑，研究可复用的异常检测模型封装方法，设计标准化的调用接口与参数配置，提升模型的通用性与集成性。

4.2设计内容及具体任务

4.2.1系统架构设计

基于SpringBoot+Vue3前后端分离技术，设计四层系统架构：前端展示层基于Vue3+ElementPlus构建，实现页面交互与人脸采集。后端服务层以SpringBoot为核心，集成SpringSecurity实现权限控制，提供RESTfulAPI接口。数据存储层采用MySQL+Redis架构，实现业务数据持久化与高频数据缓存。大模型集成层封装大模型API调用接口，实现与规则引擎的协同交互。明确各层的功能边界、交互逻辑与数据传输规范，输出架构设计文档。

4.2.2数据库设计

根据考勤管理业务需求，设计系统核心数据库表结构，包括员工信息表、人脸信息表、打卡记录表、考勤规则表、异常记录表、部门信息表等，明确各表的字段定义、数据类型、主键外键关系，绘制E-R图，优化表结构设计以提升查询效率，同时制定敏感数据的加密存储方案，输出数据库设计文档。

4.2.3核心功能模块设计与开发

- 用户管理模块：实现员工信息的增删改查、人脸数据采集与加密存储、角色权限分配、部门信息管理等功能，为系统提供基础的用户与权限支撑。

- 人脸考勤模块：基于OpenCV实现摄像头人脸实时采集、特征提取与匹配验证，自动记录打卡时间、打卡设备、打卡状态等信息，支持智能补卡申请与后台审批功能，从源头规避代打卡问题。

- 异常检测模块：开发规则引擎模块，实现迟到早退、缺勤、重复打卡等基础异常的自动判定。集成大模型API，实现代打卡、多设备打卡等复杂异常的智能识别，完成二者的协同检测逻辑开发，实现异常行为的自动记录与分类。

- 风险预警模块：设计异常数据可视化看板，实时展示考勤异常统计数据，支持异常记录的追溯与查询。实现异常风险等级评估功能，完成异常信息的及时触达。

- 考勤统计模块：实现个人/部门考勤数据的自动汇总、出勤率统计、异常率分析等功能，支持考勤报表的生成、导出与打印，为企业人力资源管理提供数据支撑。

4.2.4系统测试与优化

设计全面的测试用例，开展功能测试、兼容性测试、压力测试与安全性测试：功能测试验证各模块功能的完整性与逻辑正确性。兼容性测试确保系统在普通Windows办公电脑上正常运行。模拟多人并发操作，验证系统的稳定性与响应速度。安全性测试检查数据加密与权限控制的有效性。针对测试中发现的问题，优化代码逻辑、大模型交互效率与数据库查询性能，确保系统核心功能响应延迟≤3秒，支持30人并发访问，输出测试报告。

4.2.5轻量化异常检测模型封装

采用Java语言封装异常检测模型，整合大模型API调用、Prompt优化、人脸匹配与规则引擎逻辑，设计标准化的模型调用接口、参数配置与输入输出格式，制定模型使用说明文档，确保模型的可复用性与可扩展性。

5研究途径及可行性分析

5.1研究途径

本研究遵循“需求分析→架构设计→技术选型→模块开发→测试优化→模型封装”的软件工程开发流程，采用理论研究与工程实践相结合的研究途径，具体如下：

- 文献研究与需求调研：通过知网、万方、技术社区、官方文档等渠道，收集大模型应用、人脸识别、考勤系统开发相关的文献资料与技术案例，梳理国内外研究现状与发展趋势。通过分析中小企业考勤管理实际案例，明确系统的功能、性能与安全性需求。

- 技术研究与方案设计：针对大模型与规则引擎协同检测、Prompt工程优化、轻量级架构设计等核心技术开展专项研究，对比分析各类技术方案的优劣，完成系统架构、数据库、核心功能模块的设计，输出相关设计文档。

- 编码实现与模块开发：按照“先基础后核心、先后端后前端”的顺序，开展系统核心功能模块的编码实现，完成前后端接口联调，实现各模块的功能落地。

- 系统测试与性能优化：搭建测试环境，开展多维度的系统测试，针对测试中发现的问题进行针对性优化，提升系统的运行稳定性、响应速度与数据安全性。

- 模型封装与成果总结：整合系统核心检测逻辑，封装轻量化异常检测模型，整理系统开发过程、测试数据与研究成果，按学术规范撰写毕业论文。

5.2可行性分析

5.2.1现有条件及必要措施

现有条件

- 硬件：配有摄像头的Windows办公电脑，配置满足开发部署要求，网络通畅可支持大模型API调用与资料查询。

- 软件：已安装JDK、IDEA、VSCode、MySQL、Redis、Postman等全套开发测试工具，覆盖前后端开发、数据存储与接口测试需求。

- 知识能力：掌握Java、前端基础编程语言，了解SpringBoot、Vue3框架基本使用与数据库操作，具备软件工程思维和文档撰写能力。

- 资料：已获取任务书指定核心参考文献，可通过院校平台、技术社区获取学术文献与开发案例教程。

必要措施

- 技术学习措施：制定专项计划，攻克SpringBoot、Vue3核心开发技术，以及大模型API调用、Prompt工程优化等重点内容，结合实战提升应用能力。

- 开发管理措施：采用Git进行代码版本管理，确保开发过程中代码的可追溯性。按任务书进度安排制定周开发计划，定期复盘开发进度，及时解决开发中遇到的问题，避免项目拖延。

- 沟通咨询措施：主动与指导教师沟通，定期汇报研究与开发进展，针对架构设计、大模型集成等难点问题向教师请教。加入相关技术开发社区，与同行交流开发经验，及时解决技术难题。

- 测试优化措施：建立完善的测试用例库，覆盖系统所有功能模块与性能指标，采用“边开发边测试”的方式，及时发现并修复代码漏洞，确保系统开发质量。

5.2.2技术可行性

本课题所采用的核心技术均为当前计算机领域的主流成熟技术，相关开发文档、教程与实战案例丰富，技术实现路径清晰：SpringBoot、Vue3作为轻量级开发框架，拥有完善的生态体系与社区支持，简化了项目配置与开发流程。大模型提供了标准化的调用接口，Prompt工程优化已有成熟的设计思路。OpenCV为人脸识别与采集提供了可靠的技术支撑，MySQL、Redis为数据存储与缓存提供了成熟的解决方案。SpringSecurity、数据加密算法可有效保障系统的权限控制与数据安全。

6实施计划与完成目标

6.1实施计划和进度安排

- 准备阶段：（2026年1月21日-2026年3月5日）

- 1月21日前：收集相关资料，完成任务书的提交。

- 1月21日-3月4日：学习核心技术，收集公开考勤数据集。完成开题报告撰写，制作开题答辩PPT。

- 3月5日：进行开题答辩。

- 毕设开发阶段：（2026年3月6日-2026年4月14日）

- 3月6日-3月27日：系统梳理相关技术资料与行业案例，完成文献综述、外文翻译并提交，进行毕业设计中期检查。

- 3月28日-4月2日：实现员工信息管理、人脸采集与加密存储功能，完成前后端基础交互接口开发与联调。

- 4月3日-4月10日：集成大模型API开发异常检测模块，实现打卡人脸匹配与异常行为判定功能。

- 4月11日-4月14日：开发风险预警可视化看板与考勤统计模块，完成系统全功能集成与测试。

- 论文撰写阶段：（2026年4月15日-2026年5月1日）

- 4月15日-4月21日：整理系统测试数据与实验结果，完成论文大纲制定，以及需求分析、系统设计核心章节撰写。

- 4月22日-4月27日：根据论文大纲和实验测试结果，完成学术论文正文编写。补充引言、结论等章节，形成论文初稿。

- 4月28日-4月30日：对论文初稿进行修改、润色，规范化论文格式，成为论文终稿。

- 5月1日：提交毕业论文。

6.2完成目标

- 开发一套功能完备、运行稳定、低成本、易部署的基于SpringBoot与大模型API的考勤异常检测与预警系统。实现核心功能，满足响应延迟≤3秒、支持30人并发访问、异常识别准确率≥95%、考勤数据加密安全、可在普通Windows电脑轻量化部署的技术要求。

- 撰写一篇符合本科毕业论文学术规范的毕业论文，系统阐述课题研究背景、需求分析、架构设计、实现过程、测试结果及研究总结与展望，做到理论与实践相结合。

参考文献

- 李兴华,马云涛.Spring开发实战[M].人民邮电出版社:202303:381.

- 陈韶健.深入实践SpringBoot[M].机械工业出版社:201810:520.

- Redis官方文档[EB/OL].

- 江洁,乔峤,张千,等.基于大模型的多智能体API网关可观测监控系统的构建及应用[J].通信技术,2025,58(12):1370-1376.

- LuJ,ChenM.Zero‐samplefaceretrievalcombininglargelanguagemodelandvisualbasemodelforIoT[J].InternetTechnologyLetters,2024,8(1):e506-e506.DOI:10.1002/ITL2.506.

- 雷耀建,黄天宁.人工智能中人脸识别技术的应用探析[J].信息与电脑,2026,38(02):14-16.

- 付迎迎,林治,吴承鑫,等.基于目标检测与人脸识别相结合的课堂考勤智能识别系统[J].电子产品世界,2024,31(01):67-70.

- 代美茹,王法胜.基于人脸图像的考勤系统设计[J].电脑知识与技术,2020,16(21):5-7+22.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2020.2148.

- 吴永斌.基于人脸识别技术的考勤方案研究[J].电脑知识与技术,2020,16(19):177-178+181.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2020.2322.

- 巫春玲,冯志文,钟沈豪,等.基于人脸识别技术的高校课堂自动考勤管理系统[J].智能建筑与智慧城市,2020,(05):20-24.DOI:10.13655/j.cnki.ibci.2020.05.007.

- KaiwenD,YanbinL.DesignandImplementationofClassroomAttendanceSystemBasedonImageRecognitionTechnology[J].InternationalJournalofFrontiersinEngineeringTechnology,2025,7(3):DOI:10.25236/IJFET.2025.070306.

- 李庆,黄传翔.基于人脸识别的考勤系统设计[J].电子技术,2025,54(04):383-385.

- T.TO,T.FO,J.AO.DevelopmentofanAttendanceManagementSystemUsingFacialRecognitionTechnology[J].JournalofEngineeringResearchandReports,2024,26(10):297-307.DOI:10.9734/JERR/2024/V26I101307.

- TatNTB,BuiQM,NgoMV.Automatingattendancemanagementinhumanresources:Adesignscienceapproachusingcomputervisionandfacialrecognition[J].InternationalJournalofInformationManagementDataInsights,2024,4(2):100253-.DOI:10.1016/J.JJIMEI.2024.100253.

- LiuY.DesignandImplementationofaStudentAttendanceManagementSystembasedonSpringbootandVueTechnology[J].FrontiersinComputingandIntelligentSystems,2024,8(1):91-97.DOI:10.54097/NV0YD129.

- Shi*L,QiaoH,YangC,etal.ResearchandApplicationofDistributedCacheBasedonRedis[J].JournalofSoftware,2024,19(1):DOI:10.17706/JSW.19.1.1-8.

- ABB,RS,PMH,etal.FaceRecognitionBasedAttendanceSystemusingMachineLearning[J].JournalofTrendinScientificResearchandDevelopment,2021,5(3):

- BahMS,MingF.Animprovedfacerecognitionalgorithmanditsapplicationinattendancemanagementsystem[J].Array,2020,5(C):100014-100014.DOI:10.1016/j.array.2019.100014.

- 麦智升.指向深度学习的人工智能项目式教学探索——以“人脸识别考勤系统”项目为例[J].中学课程辅导,2025,(35):123-125.

- 张亮敬,姚国鹏,吴作洲.基于人脸识别的课堂考勤系统设计与实现[J].无线互联科技,2024,21(22):23-27.